# 哒哒 Agent 测试问题与十三分支缺陷报告

初上线基线测试  13 分支覆盖  ABCDE 日志根因分析  2026年9月13日整理

本报告面向产品、研发和测试团队，汇总哒哒 Agent 初上线后的功能结果，并把已观察到的问题映射到流程图的 a 至 m 十三个分支。当前主要风险是提醒和记忆在确认后没有提交、工具失败后仍生成成功话术、设备控制没有产生状态变化，以及时效性闲聊没有调用联网 API。

基线共整理 64 条测试用例和 13 条缺陷记录。h、i、k、l 的基础用法正常；a、b、d、f、g、m 已直接观察到失败；c 和 e 被上游写库失败阻断；j 在流程图中标注为仅有框架，需要专项验证。

# 测试结论

| 指标 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能分支 | 13 | 按 a 至 m 映射 |
| 测试用例 | 64 | 包含主流程 边界 缺参 幂等 竞态 安全和恢复 |
| 缺陷记录 | 13 | P0 8 条 P1 4 条 P2 1 条 |
| 异常或阻断分支 | 8 | a b c d e f g m |
| 基础功能正常 | 4 | h i k l |
| 待专项验证 | 1 | j 产品功能查询 |

# 十三分支结果

| 分支 | 功能 | 状态 | 优先级 | 关键发现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 新建提醒 | 失败 | P0 | 确认后未写库，相对时间被二次解析并漂移 |
| b | 删除或修改提醒 | 失败 | P0 | 前置查询为空后仍生成删除成功话术 |
| c | 查询提醒 | 阻断 | P0 | 查询返回空，主要受 a 分支未写库影响 |
| d | 新增删除修改记忆 | 失败 | P0 | 确认后重复抽取，未产生 memory_id |
| e | 查询记忆 | 阻断 | P1 | d 未写库；查询关键词还丢失食物偏好语义 |
| f | 调整音量 | 失败 | P1 | 命令无响应，设备状态未变化 |
| g | 调整亮度 | 失败 | P1 | 模糊调低后仍保持 60 |
| h | 查询天气 | 通过 | P2 | 基础天气查询正常 |
| i | 再见 | 通过 | P2 | 基础告别话术正常 |
| j | 产品功能查询 | 待验证 | P1 | 流程图标注仅有框架，未实装 |
| k | 晚安 | 通过 | P2 | 基础晚安话术正常 |
| l | 时间日历农历宜忌 | 通过 | P2 | 基础查询正常；流程图误标为 i |
| m | 闲聊及其他意图 | 失败 | P0 | 时效性问题未调用联网 API，出现编造和事实歪曲 |

流程图把“再见”和“查时间 农历 宜忌”都标记为 i，导致 l 缺失。本报告按十三个互斥分支将时间日历能力记为 l。研发应同步修正流程图、路由枚举、提示词和日志字段。

# 缺陷清单

| 编号 | 分支 | 优先级 | 问题 | 证据 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADA-001 | a | P0 | 确认后未提交提醒事务 | 确认词再次触发 reminder_write 和槽位抽取，未出现 task_id 或 schedule_id | 确认后新增即查可见且只创建一次 |
| DADA-002 | a | P0 | 相对提醒时间在确认轮漂移 | 同一请求从 16:48 漂移到 17:11 | 确认前后绝对时间完全一致 |
| DADA-003 | b | P0 | 工具失败后生成虚假删除成功 | 工具返回无提醒，后续两次回复均声称已删除 | affected_rows 不为 1 时不得出现成功话术 |
| DADA-004 | c | P0 | 提醒查询被上游写库失败阻断 | reminder_query 置信度 0.998，但 entries 为空 | 新增后立即和重连后均可查询 |
| DADA-005 | d | P0 | 确认后未提交记忆写入 | 确认词再次进入 memory_write，未出现 memory_id | 确认后跨会话可召回且重复确认不重复写 |
| DADA-006 | e | P1 | 记忆查询关键词丢失语义 | 查询只保留 CodexD0807，未保留食物偏好和香菜语义 | 三种同义问法且无编号时均能召回 |
| DADA-007 | f | P1 | 音量调整无设备状态变化 | 用户要求调低，设备保持原值 | 回读值与期望一致；失败时明确报错 |
| DADA-008 | g | P1 | 亮度模糊调低解析为原值 | 当前 60，用户要求调低后仍为 60 | 模糊调低必然产生可观测变化 |
| DADA-009 | m | P0 | 时效性闲聊未调用联网 API | 最近动画电影只返回旧知识库内容 | 回复包含查询时间和可核验来源 |
| DADA-010 | m | P0 | 模型生成未经证实的事实 | 时效性问题出现自我编造和事实歪曲 | 断网和空结果时不输出具体新事实 |
| DADA-011 | cross | P0 | 测试页日志暴露 JWT 类 Token | 浏览器可见日志包含视觉服务凭据 | 密钥扫描无高熵凭据，前端不显示认证字段 |
| DADA-012 | cross | P2 | 前端无法识别 schedule_sync 消息 | 测试页显示 unknown message type，entries 为空 | schedule_sync 显示同步数量和状态 |
| DADA-013 | l | P1 | 流程图分支字母重复 | 再见和时间日历均标为 i，缺少 l | 流程图、代码枚举和测试表 a 至 m 一一对应 |

# ABCDE 分支根因

## a 分支 新建提醒

日志证据 首轮 1.7B 将请求路由到 reminder_write，置信度 0.999，耗时约 53 ms。9B 正确抽取“10分钟后”“检查测试报告”和单次提醒，耗时约 1232 ms。系统询问确认后，用户回复“对”，但该轮再次进入 reminder_write 和槽位抽取。新的确认时间从 16:48 漂移到 17:11，日志没有 task_id、schedule_id 或事务提交记录。

根因判断 会话层没有保存 pending_operation。确认词被当作新业务输入重新路由，相对时间也按确认时刻重新解析。

修复要求

在路由前检查待确认状态，并保存 operation_id、标准化槽位、绝对时间、过期时间和幂等键。

首轮把相对时间解析成带时区的绝对时间并冻结，确认轮不得重复解析。

task 写入和首批 schedule 物化放在同一事务中；只有提交成功后才能回复成功。

## b 分支 删除或修改提醒

日志证据 删除请求的汇总日志一度显示 chitchat 置信度 0.789，同轮 1.7B 原始输出为 c，9B 复判为 reminder_modify。工具前置检查明确返回当前没有提醒并要求不要继续调用。后续 9B 仍回复“已删除”，普通聊天生成器又重复一次成功话术。

根因判断 工具失败没有成为终止态。自由生成模型没有被结构化业务结果约束，路由日志还混合了首轮标签、二次复判和最终分支。

修复要求

工具统一返回 ok、not_found、conflict 或 error，并携带业务对象或错误码。

status 不是 ok 时停止写操作和自由生成，只允许使用错误码绑定的话术。

删除成功必须满足 affected_rows 等于 1，并在日志中保留最终业务主键。

## c 分支 查询提醒

日志证据 查询请求被 1.7B 以 0.998 置信度识别为 reminder_query，耗时约 58 ms。系统返回没有提醒，schedule_sync entries 也为空。

根因判断 当前空结果主要是 a 分支没有写库造成的。查询日志缺少 task 命中数、schedule 命中数和过滤原因，尚不能独立证明 c 的查询和过滤完全正确。

修复要求

修复 a 后执行新增即查、跨连接查询和状态过滤测试。

把无数据与查询失败分成不同状态和话术。

记录 task 与 schedule 命中数以及取消、删除、过期过滤计数。

## d 分支 新增删除修改记忆

日志证据 首轮 1.7B 路由到 memory_write，置信度 0.955，耗时约 60 ms。9B 选择写记忆并正确抽取 CodexD0807 和“不吃香菜”。用户确认后，系统再次执行关键词和槽位抽取，路由置信度降至 0.673，日志没有 memory_id 或提交记录。

根因判断 d 与 a 共用同一确认态缺失问题。确认词没有绑定上一轮待写入记忆，流程因此停在确认前。

修复要求

提醒和记忆复用同一待确认事务状态机。

提交成功后记录 memory_id、目标表、版本号和幂等结果。

重复确认、网络重试和 TTS 重播不得生成重复记忆。

## e 分支 查询记忆

日志证据 断线重连后的查询被路由到 memory_query，置信度 0.819，耗时约 65 ms。关键词抽取只保留 CodexD0807，丢失“食物偏好”和“香菜”语义。检索候选和用户画像均为空。

根因判断 直接空结果由 d 未写库造成，但关键词抽取还存在独立召回风险。只按显式编号检索时，即使库中已有“不吃香菜”也可能漏召回。

修复要求

同时查询画像字段、关键词索引和向量召回，并对候选去重排序。

查询词保留实体、属性和值，例如食物偏好、香菜和不吃。

用不带编号的三种同义问法执行跨会话回归，并验证用户隔离。

# 统一事务和回复约束

a 和 d 应共用待确认事务。系统先解析并冻结业务命令，再等待用户确认。确认、取消和修改由状态机处理，不再经过普通意图路由。提交层使用幂等键，数据库成功后再生成成功话术。

等待确认状态保存操作类型、标准化参数、绝对时间、用户与设备标识哈希、过期时间和幂等键。

确认只提交冻结命令；取消清空状态；修改只更新指定槽位并再次确认。

工具返回非 ok 状态时终止后续业务动作。最终回复只允许引用工具返回的事实。

数据库提交不确定时返回处理中或失败，不得猜测成功。重连后可通过 operation_id 查询最终状态。

# 设备控制和时效性闲聊

f 和 g 需要把自然语言中的相对调节转成明确数值，并在设备执行后强制回读。用户未给出具体值时，产品应定义默认步长；“调低一点”不能解析成当前值。0 和 100 等边界值必须按有效输入处理。

m 分支需要在回复前判断问题是否涉及最近、今天、当前、价格、版本、上映和其他可变事实。任一条件成立时，应调用带网络搜索能力的 API LLM，并把来源、查询时间和检索结果交给最终回复。联网失败时只说明无法核验，不能使用旧知识冒充最新信息。

# 日志和安全

每轮以 trace_id 串联 input_received、router_1、router_2、slot_extract、confirmation_state、tool_result、response_guard 和 response_sent。

分别记录 router_1_label、router_1_confidence、router_1_accepted、router_2_tool 和 final_branch，避免单一标签覆盖真实路径。

浏览器测试页只展示脱敏参数、阶段、耗时和状态码。不得显示 Authorization、Cookie、Token、私钥、完整系统提示词或完整用户上下文。

立即轮换测试期间可能暴露的视觉服务 Token，并在提交与 CI 阶段运行密钥扫描。

# 修复优先级和回归门槛

| 顺序 | 范围 | 优先级 | 修复工作 | 发布门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a d | P0 | 确认后事务提交和幂等 | 写入主键存在，重复确认不重复写 |
| 2 | b | P0 | 工具失败终止和成功话术约束 | 空结果和超时时不出现成功断言 |
| 3 | c e | P0 P1 | 新增即查 跨会话查询 语义召回 | 提醒和偏好均可在重连后正确查询 |
| 4 | f g | P1 | 设备命令下发与状态回读 | 目标值与回读一致，模糊调节有可观测变化 |
| 5 | m | P0 | 时效性门控 联网和证据约束 | 最近类问题包含查询时间和可核验来源 |
| 6 | 全链路 | P0 | 凭据脱敏和日志分层 | 前端不显示认证字段，密钥扫描通过 |

# 回归执行要求

每个分支至少执行主流程、缺参或空集、边界和失败降级。高风险分支增加幂等、并发、断线恢复和用户隔离。

每条用例保留实际路由、置信度、工具参数摘要、结构化结果、数据库主键、设备回读、模型耗时、TTS 耗时和最终话术。

修复不能只以回复文本为准。提醒和记忆必须核对数据库，音量和亮度必须核对设备回读，时效性回答必须核对来源。

P0 用例全部通过且没有新增事实性误导后，才进入下一轮发布验证。